Příloha č. 1 Pravidel MZe

Obecné podmínky postupu investorů

Odbor vodovodů a kanalizací MZe (dále jen "OVK") si může před zařazením do Seznamu nebo pře vydáním Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vyžádat další potřebné doklady k posouzení oprávněnosti zařazení akce do Seznamu. V případě nedoložení požadovaných dokladů, v případě neslučitelnosti žádosti s Pravidly nebo negativního výsledku technicko-ekonomického posouzení žádosti nebude akce do Seznamu zařazena nebo může být ze Seznamu vyřazena.

1. Při čerpání finančních prostředků státního rozpočtu bude investor postupovat podle zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. a podle Pravidel MZe České republiky č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 "Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací".
2. Celková výše nevratné podpory poskytnutá ze všech zdrojů zúčastněných na spolufinancování akce **nepřekročí 80%** z nákladů stavební a technologické části akce (NSTČ) t. j. nákladů uváděných na řádcích 6090 a 6099 formuláře S 09 160 podle smluv o dílo uzavřených podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do NSTČ se pro účely stanovení forem a výše podpory nezahrnují neuznatelné náklady. Ve smlouvě o dílo musí být odděleně určeny jak NSTČ, tak i náklady do NSTČ podle předchozí věty nezahrnované. V případě změn v rozsahu stavby v jejím průběhu nebo změny nákladů musí být tyto změny zohledněny formou číslovaných dodatků ke stávající smlouvě o dílo.
4. **Investor provede výběrového řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o** **veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.**
5. **V souladu s čl. 3 odst. 11. písm. c) pokynu Ministerstva financí R 1-2010 a** **v souladu s dalšími podmínkami Ministerstva financí pro konání zadávacích řízení pro zvýšení hospodárnosti a efektivnosti použití prostředků státního rozpočtu stanovuje Ministerstvo zemědělství další podmínky takto:**

* Investor je povinen s ohledem na principy 3 E (hospodárnost, účelnost a efektivnost) realizovat pouze **otevřená zadávací řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,**
* **Investor je povinen zabezpečit hodnocení minimálně 5 nabídek.** V případě, že hodnocených nabídek bude méně, je investor povinen výběrové řízení zopakovat.
* v případě, že se zadavatel rozhodne pro základní hodnotící kritérium „ekonomická výhodnost nabídky“ podle § 78 odst. 1 zákona, musí obhájit vztah užitné hodnoty a ceny podle § 78 odst. 4 zákona,
* **váha dílčího hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude minimálně 85%,**
* subjektivně hodnocená kritéria budou mít v úhrnu váhu maximálně 15%,
* v případě použití kritéria „záruční podmínky“ je povinné stanovit dolní a horní limit záruk,
* budou-li používána kvalifikační kritéria, musí být přiměřená plnění zakázky a nesmí neopodstatněně zužovat počet nebo okruh potenciálních dodavatelů.

1. Finanční podpora se poskytuje zálohově a podléhá ročnímu zúčtování se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.
2. Pokud účastník programu zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem rozhodnutí, neprodleně o tomto zjištění informuje správce programu a současně předloží návrh na změnu Rozhodnutí.
3. Investor je povinen použít poskytnutou finanční podporu v příslušném rozpočtovém roce a pouze k účelu, na který mu byla poskytnuta.
4. Investor je povinen dodržet závazné ukazatele označené ve vydaném Rozhodnutí jako „Termíny akce“ uvedené ve sloupci „Ukončení“, „Parametr akce“ uvedené ve sloupci „Hodnota“ a „Financování projektu“ uvedené ve sloupci „Celkem v letech“ uvedené ve vydaném Rozhodnutí. Není-li ve sloupcích, ve kterých je stanovena závaznost výše uvedených určujících ukazatelů, uvedena žádná hodnota, jedná se o ukazatele orientační. Nedodržení závazného ukazatele označeného jako „Termíny akce (projektu)“ je považováno za méně závažné porušení rozpočtové kázně.

* Realizací akce (projektu) stanovené poskytovatelem se rozumí dokončit akci (zajištění kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) v termínu stanoveném v Rozhodnutí a s ukazateli tam uvedenými.
* Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) se rozumí povinnost investora zabezpečit závěrečné vyhodnocení akce podle § 6, vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., kterou účastník programu dokládá splnění obsahu Rozhodnutí
* Ukončení financování akce – následuje po termínu realizace akce stanoveném v Rozhodnutí a nemůže být delší než termín předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce.

1. Investor bude při jednání s dodavateli prosazovat nejúspornější řešení.

* Zejména při oceňování tzv. „méněprací“ a „víceprací“, kdy jednotková cena za neprovedené/provedené práce musí být v souladu s již naceněným položkovým rozpočtem.
* Při realizaci víceprací je investor povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. Změna vlastnictví investičního majetku, který vznikl realizací akce s účastí podpory poskytnuté podle Pravidel, je možná po dobu 10-ti let od data poskytnutí poslední části podpory poskytnuté před kolaudací stavby pouze se souhlasem MZe.
2. Investor je povinen zabezpečit závěrečné vyhodnocení akce podle § 6, vyhlášky č. 560/2006 Sb. v termínu uvedeném v Rozhodnutí (vzor příloha č. 8 Pravidel).
3. Investor je povinen v rámci závěrečného vyhodnocení akce předložit schválený Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (vzor str. 10 – FP).
4. Financovaná výstavba infrastruktury z veřejných prostředků je budována ve veřejném zájmu a příjemce podpory zajistí, aby vybudovaná infrastruktura byla provozována a úžívána ve veřejném zájmu tak, aby nedocházelo k zakládání veřejné podpory.
5. Příjemci podpory, kterým byla podpora již poskytnuta v předcházejícím kalendářním roce a poskytování má pokračovat v aktuálním roce, předloží MZe - OVK nejpozději do konce dubna roku, v němž má podpora pokračovat, tyto doklady:

a) audit finančního hospodaření bez výhrad za poslední rok, případně objasnit, jak se příjemce s výhradami vypořádal (potvrzeno zpracovatelem auditu)

b) zprávu o výši všech použitých zdrojů na realizaci akce v předešlém rozpočtovém roce

c) prohlášení o změnách údajů uvedených v žádosti a vydaném Rozhodnutí.

1. Investor je povinen uchovávat veškeré související dokumenty s realizovanou akcí minimálně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce, pokud není jinými předpisy stanovena doba delší. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná.

Příloha č.2/b Pravidel MZe

Žádost

o zařazení akce do „Seznamu akcí Programu MZe 129 250“

PODPROGRAM 129 253 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj: | | Okres: |
| Investor:    Adresa investora: | | Hosp. - právní forma:  IČO:  Plátce\*/neplátce\* DPH:  Budeme\*/nebudeme\* uplatňovat odpočet DPH: |
| Počet obyvatel obce:  Počet trvale hlášených obyvatel řešených v rámci navrhované akce: | | |
| Statutární zástupce investora:  Telefon:  Mobil:  E-mail:  Fax: | Pověřená kontaktní osoba:  Telefon:  Mobil:  E-mail:  Fax: | |

žádá o zařazení akce s názvem

do podprogramu MZe 129 253 na základě předložení Investičního záměru akce.

Investiční záměr - obsah:

I. Pravomocné(á) a platné(á) územní rozhodnutí podle zák. č. 183/2006 Sb., popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že pro vydání stavebního povolení na akci nebo její část není územní rozhodnutí vyžadováno

II. Situace pozemkové mapy (s jednoduchým a úplným zákresem rozsahu akce)

III. Popis řešení akce - podle vzoru 1.1

**IV. Přehledná(é) situace k územnímu rozhodnutí potvrzená(é) stavebním úřadem** (u ČOV doplněná technologickým schématem) **s přehledným zákresem:** (nutno barevně nebo graficky odlišit)

**- všech stávajících stok a objektů na nich (ČS,ČOV) v řešené aglomeraci,**

**- stok a objektů na nich, které jsou předmětem žádosti,**

- stok, které mají charakter rekonstrukce,

V. Podílové ukazatele akce – podle vzoru 1.2

VI. Vstupní data v rozsahu podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. (formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 160)

VII. Údaje o investorovi - podle vzoru 1.3

VIII. Auditorem potvrzená majetková situace investora (audit finančního hospodaření) poslední platná k datu předložení žádosti

IX. Prohlášení investora – podle vzoru 1.4

X. Stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu akce (podle stavu zpracování) se zpracovaným PRVKÚK

Datum, podpis a razítko investora:

Kontrola MZe provedena dne: Razítko a podpis MZe::

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*nehodící se škrtněte

Příloha č. 2/b Pravidel MZe - Vzor 1.1

Název akce:

Investor:

III. Popis řešení akce

1. Údaje o současném stavu (uvádí se popis současného stavu, údaje o stávajících sítích, zařízeních, …)
2. Zdůvodnění nezbytnosti realizace akce (popis akce – text, napojení na ČOV, …)
3. Požadavky na řešení akce (stavebně technické řešení stavby, požadavky na nové plochy a prostory)

(neuvádí se požadavky uvedené v územním rozhodnutí)

1. Územně technické podmínky

Zábor zemědělské půdy

|  |  |
| --- | --- |
| Trvalý: | Dočasný (po dobu stavby): |

Zábor lesní půdy:

|  |  |
| --- | --- |
| Trvalý: | Dočasný (po dobu stavby): |

Stavba se napojí na stávající kanalizaci, čistírnu odpadních vod, … a vyžaduje výstavbu nové kanalizace\*, čerpací stanice\*, el. přípojky\*, čistírny odpadních vod\*, která je\*/není\* součástí této žádosti.

\*zaškrtněte správnou variantu

(popis v případě jiného technického řešení)

1. Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy
2. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a předpokládaná výše finančních potřeb

(uvede se stručný předpoklad)

1. Popis akce - tabulky

(uvede se stručný popis akce + dále uvedené tabulky vyplní investor v potřebném rozsahu)

Příloha č. 2/b Pravidel MZe - Vzor 1.1

**Náklady akce:**

náklady uvádějte v mil. Kč na tři desetinná místa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náklady** | **bez DPH** | **včetně DPH** |
| **Náklady akce – celkem** |  |  |
| **z toho: náklady přípravy a zabezpečení akce** |  |  |
| **náklady stavební a technologické části (NSTČ)** |  |  |
| **náklady na rekonstrukci stok** |  |  |
| **náklady na zainvestování pozemků\*** |  |  |
| **náklady na přípojky** |  |  |
| náklady na další neuznatelné části\*\* |  |  |

\* Zainvestováním pozemků se pro účely Pravidel rozumí vedení kanalizačního řadu do míst s dosud nezkolaudovanou zástavbou (RD, další objekty).

\*\* Dalšími neuznatelnými náklady jsou např. prováděcí dokumentace, řady vedoucí k rekreační zástavbě, objektům nesloužícím k trvalému bydlení atd.

**Řešená akce:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet obcí řešených v rámci akce** |  |
| **Počet trvale žijících obyvatel v obci** |  |
| **Odborný odhad počtu nově připojených (nebo řešených) trvale žijících obyvatel** |  |
| **Odborný odhad počtu E.O.** |  |
| **Počet E.O. připojených na stávající kanalizaci** |  |
| **Počet E.O. připojených na ČOV** |  |
| **Počet E.O., kteří budou nově připojeni na kanalizaci** |  |
| **Počet E.O., kteří budou nově připojeni na ČOV** |  |

Výpočet E.O.: (investor uvede výpočet ekvivalentních obyvatel)

**ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD**

**a) Stávající ČOV**

**Stručný technický popis stávající ČOV:**

|  |
| --- |
|  |

**Platné povolení k nakládání s vodami**

|  |  |
| --- | --- |
| **vydal:** | |
| **dne:** | **pod čj.:** |

**Podmínky pro ČOV podle platného povolení k vypouštění vod (množství, limity):**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stávající celková kapacita ČOV v m3/den** |  |
| **Stávající celková kapacita ČOV v E.O.** |  |
| **Průměrné roční zatížení ČOV v m3/den** |  |
| **Druh přiváděných vod (městské odpadní, průmyslové)** |  |
| **Procentuální podíl čištěných průmyslových vod na ČOV** |  |
| **Názvy obcí napojených na ČOV** |  |
| **Vyhovuje stávající ČOV NV č. 61/2003 Sb.** |  |
| **Vyhovuje stávající ČOV směrnici Rady č. 91/271/EHS** |  |

Příloha č. 2/b Pravidel MZe - Vzor 1.1

**b) Návrh výstavby nebo rekonstrukce ČOV**

**Přehled nově budovaných objektů**

|  |  |
| --- | --- |
| **objekt:** | **parametr (m3, l/s, ks, …)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Přehled rekonstruovaných objektů**

|  |  |
| --- | --- |
| **objekt:** | **parametr (m3, l/s, ks, …)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Návrhové hodnoty ČOV:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celková kapacita ČOV v m3/den** | |  |
| **Celková kapacita ČOV v E.O.** | |  |
| **Předpokládané průměrné roční zatížení ČOV v m3/den** | |  |
| **Odtok v m3/den** | |  |
| **Názvy obcí napojených na ČOV** | |  |
| **Bude ČOV po realizaci navržených opatření vyhovovat NV č. 61/2003 Sb.** | |  |
| **Bude ČOV po realizaci navržených opatření vyhovovat směrnici Rady č. 91/271/EHS** | |  |
| **Návrhové hodnoty vyčištěné vody (v jednotkách podle NV 61/2003 Sb.)** | |
| **CHSK** |  |
| **BSK5** |  |
| **N-NH4+** |  |
| **Ncelk.** |  |
| **Pcelk.** |  |

Příloha č. 2/b Pravidel MZe - Vzor 1.1

**STOKOVÁ SÍŤ**

**a) Stávající stoková síť (pouze řádně povolená):**

**uvádějte v m**

|  |  |
| --- | --- |
| **současná délka** |  |
| **Provozovatel (provozovatelé) kanalizace** | |
| **Vlastník (vlastníci) kanalizace** | |
| **Číslo majetkové a provozní evidence** | |

**b) Návrh výstavby stokové sítě a objektů na ní (ČS, oddělovače):**

**Přehled stok:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **označení stoky**  **(dle dokumentace k ÚR nebo SP)** | **navrhovaná délka sítě dle ÚR nebo SP (m)** | **navrhovaná délka dle žádosti (m)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Délka stok celkem:** | |  |

**Přehled nově budovaných ČS na síti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **označení ČS** | **výkon v l/s** | **Objem** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Přehled rekonstruovaných ČS na síti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **označení ČS** | **výkon v l/s** | **Objem** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Příloha č.2/b Pravidel – Vzor 1.2

**V. Podílové ukazatele akce**

**Název akce:**

**Investor:**

**NSTČ – celkem** (cena nesmí zahrnovat neuznatelné náklady): **mil. Kč**

**z toho:** na výstavbu ČOV: mil. Kč

na výstavbu čerpacích stanic: mil. Kč

na výstavbu kanalizačního řadu: mil. Kč

**Podílové ukazatele – přehled:**

**ČOV:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSTČ [mil. Kč] | EO [obyv.] | ukazatel [mil. Kč/EO] |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSTČ [mil. Kč] | přítok na ČOV [m3/den] | ukazatel [mil. Kč/(m3/den)] |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSTČ [mil. Kč] | BSK5 - přítok [kg/den] | ukazatel [mil. Kč/(kg/den)] |
|  |  |  |

**ČS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSTČ [mil. Kč] | průtok ČS [l/s] | ukazatel [mil. Kč/(l/s)] |
|  |  |  |

Stoky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NSTČ [mil. Kč] | Délka celkem [km] | EO [obyv.] | ukazatel [mil. Kč/EO] |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| profil DN | extravilán nebo intravilán | **materiál** | NSTČ na daný DN  [mil. Kč] | délka řadu daného DN [km] | NSTČ na délku  [mil. Kč/km] |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Celkem za všechny profily:** | | |  |  |  |

Vypracoval:

Datum:

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele:

Příloha č. 2 Pravidel MZe **– Vzor 1.3 OBCE**

# VII. Údaje o investorovi

1. **Majetková situace obce - města doložena:**
2. Přehledem příjmů a výdajů (viz strana 12 Finančního projektu)
3. Ukazatelem dluhové služby za předešlý rok (viz strana 13 Finančního projektu)

***Za správnost a úplnost odpovídá – osoba zmocněná k podání žádosti***

|  |  |
| --- | --- |
| **Investor** |  |
| **Jméno a příjmení statutárního zástupce** |  |
| **Funkce** |  |
| **Datum** |  |
| **Razítko a podpis** |  |

Příloha č. 2 Pravidel MZe – **Vzor 1.3 SVAZKY MĚST A OBCÍ**

# VII. Údaje o investorovi

1. **Majetková situace svazku měst a obcí doložena:**
2. Přehledem příjmů a výdajů (viz strana 12 Finančního projektu)
3. Ukazatelem dluhové služby za předešlý rok (viz strana 13 Finančního projektu)
4. **Údaje o svazku – sdružení**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo registrace: |  |
| Registrace provedena |  |
| dne: |  |
| pod čj. (zn.): |  |
| kým: |  |

**Kopie platných stanov a zakládací listiny přikládáme.**

Přehled členů svazku – sdružení k okamžiku předložení žádosti:

|  |
| --- |
|  |

***Za správnost a úplnost odpovídá – osoba zmocněná k podání žádosti***

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno a příjmení statutárního zástupce/ů** |  |
| **Funkce** |  |
| **Datum** |  |
| **Razítko a podpis** |  |

Příloha č. 2 Pravidel MZe – vzor 1.4

IX. Prohlášení investora

**Podáním žádosti na akci:**

……………….……………………………………………………………………

vyjadřujeme svůj souhlas se všemi podmínkami uvedenými v závazných Pravidlech České republiky – Ministerstva zemědělství čj. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“:

* Prohlašujeme, že jsme si vědomi, že na poskytnutí podpory v rámci Programu 129 250 není právní nárok a že veškeré činnosti spojené s přípravou akce a plněním podmínek stanovených Pravidly vykonáváme z vlastního rozhodnutí a na své riziko.
* Ke snížení našeho rizika týkajícího se financování akce budeme využívat všech možností, zejména uplatnění vhodných odkládacích podmínek v případě konání výběrových řízení na zhotovitele akce (stavby), a při jednání s dodavateli prosazovat nejúspornější řešení.
* Podáním žádosti vyjadřujeme výslovný souhlas se zveřejněním informací o akci v rozsahu vstupních dat podle přílohy č. 2 vyhl. č. 560/2006 Sb., v Rozhodnutích a dokladech, předkládaných podle Pravidel.
* V případě provádění kontroly nebo posuzování akce prostřednictvím určených pracovníků MZe, určeného finančního manažera nebo pracovníků třetí osoby zmocněné smlouvou s MZe k provádění posouzení výslovně souhlasíme s předáním všech potřebných informací a dokladů o akci a povolíme určeným osobám navštěvovat stavební areály, zařízení a díla, z nichž se akce skládá.
* Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v žádosti a příslušných dokladech odpovídají skutečnosti, přebíráme za ně plnou odpovědnost a zavazujeme se ihned oznámit jejich změny.
* Prohlašujeme, že akce je relizována ve veřejném zájmu a zajistíme, aby vybudovaná infrastruktura byla provozována a úžívána ve veřejném zájmu tak, aby nedocházelo k zakládání veřejné podpory.
* Prohlašujeme, že jsme písemně informovali všechny obce, které jsou členy svazku2,o podání žádosti a její věcné náplni a ověřili, že žádný z nich nepodal MZe nebo jinému poskytovateli (např. SFŽP, kraji apod.) žádost o poskytnutí finanční podpory na akci, jejíž součástí je věcná náplň akce, kterou předkládáme v rámci této žádosti, ani její část. V případě Svazku navíc prohlašujeme, že všechny obce, které jsou řešeny v rámci předkládané akce a jsou členy svazku, souhlasí se zahrnutím do žádosti.
* Prohlašujeme, že jsme žádost na poskytnutí finanční podpory pro akci, která je předmětem žádosti, podali1/nepodali1 u jiného poskytovatele dotace *(v případě, že „podali“, uvedou se všechna místa, kde investor podal žádost na akci nebo v rámci jiné akce na věcnou náplň nebo její část, která je předmětem této žádosti).*
* Prohlašujeme, že jsme obdrželi1/neobrželi1 nebo obdržíme1/neobržíme1 finanční podporu na akci, která je předmětem této žádosti od (uvede se poskytovatel) ve výši (uvede se výše v mil. Kč) za podmínek (uvedou se podmínky nebo se přiloží v příloze).
* Prohlašujeme, že ke dni podání žádosti nemáme žádné nevypořádané závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu a státním fondům.
* Prohlašujeme, že jsme1/nejsme1 plátci DPH a budeme1/nebudeme1 uplatňovat odpočet DPH na tuto akci.
* Prohlašujeme, že jsme se seznámili s Pravidly a s Obecnými podmínkami postupu investorů (příloha č. 1)

Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele:

Jméno, příjmení, titul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele:

1/nehodící se škrtněte

2/ pouze v případě, že investorem je svazek obcí

Příloha č. 3/b Pravidel MZe

**Žádost o evidenci akce**

PODPROGRAM 129 253 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj: | | Okres: |
| Investor:  Adresa investora: | | Hosp. – právní forma:  IČ:  Plátce/neplátce\* DPH:  Budeme/nebudeme\* uplatňovat odpočet DPH: |
| Počet obyvatel (jen u obcí a sdruž. obcí):  Počet trvale hlášených obyvatel řešených v rámci navrhované akce: | | |
| Statutární zástupce investora:  Telefon:  Mobil:  E-mail:  Fax: | Pověřená kontaktní osoba:  Telefon:  Mobil:  E-mail:  Fax: | |

žádá o evidenci akce s názvem

|  |
| --- |
|  |

v rámci podprogramu MZe 129 253 na základě předložení následující dokumentace:

1. Pravomocné(á) a platné(á) stavební povolení pro předloženou akci minimálně v rozsahu uvedeném v S 09 140.
2. Základní údaje o akci v rozsahu formulářů S 09 podle vyhlášky č. 560/2006 Sb.
3. Již předložené dokumenty, v nichž došlo ke změnám.
4. Čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 7.

Souhlasíme s tím, že v případě potřeby je MZe oprávněno si vyžádat další doplňující doklady.

Statutární zástupce žadatele:

Funkce:

Datum, razítko, podpis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*nehodící se škrtněte

Příloha č. 4 Pravidel Mze

**Pravidla projektového řízení resp. pokyny pro zadání akce**

V Pravidlech projektového řízení, resp. Pokynech pro zadání akce stanoví MZe náležitosti potřebné pro registraci akce.

Těmito náležitostmi jsou zejména:

1. **kopie výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, provedeného v souladu s body 5 a 6 Přílohy č. 1 – Obecné podmínky postupu investorů, zejména:**

* výzva k podání nabídky (vyhlášení výběrového řízení)
* ustanovení hodnotící komise
* čestné prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti
* protokol o otevírání obálek s nabídkami
* zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
* oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

1. kopie smluv o dílo uzavřenou s dodavatelem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně hlavní rekapitulace nákladů
2. **formuláře v rozsahu podle přílohy č. 2 Vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb.** (formulář EDS**)**
3. finanční projekt zpracovaný podle „Metodiky pro zpracování finančních projektů“ - Příloha č. 6 těchto Pravidel s uvedením nákladů podle výsledků výběrového řízení
4. smlouva o zajištění inženýrské činnosti na technický dozor investora nad realizací stavby autorizovanou osobou pro oblast vodohospodářských staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn a doplňků
5. odborné stanovisko osoby, která bude vykonávat inženýrskou činnost, ve kterém min. uvede:

* datum zahájení stavby ze stav. deníku, v případě, že byla stavba zahájena
* porovnání rozsahu akce a výpis rozdílů podle dokumentace stavebního řízení, zadávací dokumentace a smlouvy o dílo

v případě, že v tomto stanovisku budou uvedeny některé rozdíly, podá vysvětlující stanovisko také investor

1. auditorem potvrzená majetková situace investora (audit finančního hospodaření poslední platný) – bez výhrad, případně objasnit, jak se příjemce s výhradami vypořádal (potvrzeno zpracovatelem auditu)

Příloha č. 5/b Pravidel MZe

Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory

PODPROGRAM 129 253 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj: | | Okres: |
| Investor:  Adresa investora: | | Hosp. – právní forma:  IČ:  Plátce/neplátce\* DPH:  Budeme/nebudeme\* uplatňovat odpočet DPH: |
| Počet obyvatel:  Počet trvale hlášených obyvatel řešených v rámci navrhované akce: | | |
| Statutární zástupce investora:  Telefon:  Mobil:  E-mail:  Fax: | Pověřená kontaktní osoba:  Telefon:  Mobil:  E-mail:  Fax: | |

žádá o registraci akce s názvem

|  |
| --- |
|  |

v rámci podprogramu MZe 129 253

na základě předložené dokumentace uvedené v příloze č. 4 Pravidel MZe

Statutární zástupce žadatele:

Funkce:

Datum, razítko, podpis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*nehodící se škrtněte

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

Metodika

pro zpracování finančních projektů

předkládaných MZe na základě usnesení vlády ČR č. 571 ze dne 12. 10. 1994

Obsah finančního projektu:

1. Základní údaje o stavbě
2. Technické parametry, popis, přínosy a náklady

2.1. Přehled nákladů akce

2.2. Parametry akce

2.3. Ukazatele akce

1. Ekonomická rozvaha

3.1. Přehled vstupních údajů a předpokladů výstavby a provozu

3.2. Finanční rozvaha – podle přiloženého vzoru

3.3. Provozní náklady a jejich vliv na cenu vodohospodářské služby

3.4. Vyhodnocení uvažovaných variant a závěry k nim

1. Přehled příjmů a výdajů (předkládají obce + svazek za všechny obce zvlášť)
2. Ukazatele dluhové služby (předkládají obce + svazek za všechny obce zvlášť)

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

str. 1 - FP

# Finanční projekt

**Název akce:**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj: |  |
| Okres: |  |
| Vodoprávní úřad  *(příslušný k povolení stavby)*: |  |

**Investor:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | | | | |
| Adresa: | | | | |
| IČ: | | | | |
| Plátce DPH/neplátce DPH | | **Odpočet DPH**: ANO/NE | | |
| Zaregistrován u *(nevyplňují obce)* | | | | |
| Počet obyvatel k 31. 12. roku předcházejícího návrhu financování akce | |  | | |
| Uvést daňový výnos na jednoho obyvatele za předchozí tři roky | |  |  |  |
|  |  | | | |
| Požadovaná výše dotace (mil. Kč) |  | | | |

Právní forma: ***obec - svazek obcí\****

**Přehled členů** svazku/sdružení obcí *(neuvádějí obce)*:

|  |
| --- |
|  |

\*nehodící se škrtněte

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

# str. 2 – FP

# 1. Základní údaje o stavbě

# Výběrové řízení – vybrané údaje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | vč. DPH | bez DPH |
| Náklady celkem (v mil. Kč) |  |  |
| Z toho: **NSTČ** (bez neuznatelných nákladů) |  |  |
| * na rekonstrukci kanalizačních řadů |  |  |
| * na zainvestování pozemků |  |  |
| * další neuznatelné náklady |  |  |
| Vyzváno uchazečů |  | |
| Počet hodnocených nabídek |  | |
| Rozptyl hodnocených nabídek (uvést min. a max.) v mil. Kč bez DPH |  | |
| Vybraný zhotovitel |  | |
| IČ |  | |

Přehled vydaných **stavebních povolení** (vodoprávním úřadem i jinými stavebními úřady)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vydal | dne | č. jednací | na objekty |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Osoba, která bude zajišťovat **technický dozor investora**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ČKAIT: |  |
| Vydané komu: |  |

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

str. 3 - FP

**2. Technické parametry, popis, přínosy a náklady**

1. **Údaje o stávajícím stavu**

**ČOV**

|  |  |
| --- | --- |
| Provozovatel |  |
| Počet E.O. *(1 E.O. = 60 g BSK5/den)* |  |
| Průměrný přítok v m3/den |  |
| Výše ročních poplatků za vypouštění znečištění v Kč/rok |  |

**Limity pro vypouštění odpadních vod**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **CHSK** | **BSK5** | **N-NH4+** | **NL** | **Nanorg.** | **Pcelk.** |
| **v létě** | **p** |  |  |  |  |  |  |
| **m** |  |  |  |  |  |  |
| **v zimě** | **p** |  |  |  |  |  |  |
| **m** |  |  |  |  |  |  |

p – směsné vzorky

m – prosté vzorky

NL – nerozpustné látky

**STOKOVÁ SÍŤ**

|  |  |
| --- | --- |
| Provozovatel |  |
| IČ |  |
| Stávající stoková síť v m *(bez přípojek)* |  |
| Výše stočného v Kč/m3 bez DPH |  |

1. **Očekávané ukazatele po výstavbě, popř. rekonstrukci**

**ČOV**

|  |  |
| --- | --- |
| Provozovatel |  |
| IČ |  |
| Počet E.O. *(1 E.O. = 60 g BSK5/den)* |  |
| Průměrný přítok v m3/den |  |
| Očekávaná výše ročních poplatků za vypouštění znečištění v Kč/rok |  |

**Limity pro vypouštění odpadních vod podle platného rozhodnutí VH orgánu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **CHSK** | **BSK5** | **N-NH4+** | **NL** | **Nanorg.** | **Pcelk.** |
| **v létě** | **p** |  |  |  |  |  |  |
| **m** |  |  |  |  |  |  |
| **v zimě** | **p** |  |  |  |  |  |  |
| **m** |  |  |  |  |  |  |

**STOKOVÁ SÍŤ**

|  |  |
| --- | --- |
| Provozovatel |  |
| Celková délka |  |
| - z toho rekonstrukce |  |
| - z toho zainvestování |  |
| Počet ČS na stokách |  |
| Výše stočného po realizaci akce (bez DPH) |  |

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

str. 4 - FP

**2.1. Přehled nákladů akce – vzor**

(v případě potřeby investor doplní další řádky)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. objektu** | **Objekt** | **Měrná jednotka (m.j.)** | **Počet**  **m. j.** | **Náklady v mil. na 3 des. místa** | | | |
| **Stavební část bez DPH** | **Technolog. Část bez DPH** | **(NSTČ) celkem za objekt bez DPH** | **(NSTČ) celkem za objekt s DPH** |
| **Přehled nákladů akce pro kanalizace** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | stoky gravitační | m |  |  |  |  |  |
| 2 | stoky výtlačné | m |  |  |  |  |  |
| 3 | stoky tlakové | m |  |  |  |  |  |
| 4 | čerpací stanice | kpl |  |  |  |  |  |
| 5 | přípojky el. energie | m |  |  |  |  |  |
| 6 | objekty na síti (např. odlehčovací komory) | kpl |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem za kanalizace** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Přehled nákladů akce pro ČOV** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | příprava území, demolice objektů |  |  |  |  |  |  |
| 2 | jímka na svážené odpadní vody |  |  |  |  |  |  |
| 3 | čerpací stanice |  |  |  |  |  |  |
| 4 | objekty mechanického předčištění |  |  |  |  |  |  |
| 5 | usazovací nádrž a odlehčovací komora |  |  |  |  |  |  |
| 6 | aktivační nádrž |  |  |  |  |  |  |
| 7 | dosazovací nádrž |  |  |  |  |  |  |
| 8 | objekty terciárního čištění |  |  |  |  |  |  |
| 9 | vyhnívací nádrž |  |  |  |  |  |  |
| 10 | dmychárna a dávkování chemikálií |  |  |  |  |  |  |
| 11 | objekty kalového hospodářství |  |  |  |  |  |  |
| 12 | spojovací potrubní rozvody |  |  |  |  |  |  |
| 13 | objekty plynového hospodářství |  |  |  |  |  |  |
| 14 | strojovna |  |  |  |  |  |  |
| 15 | venkovní kabelové rozvody |  |  |  |  |  |  |
| 16 | měření a regulace |  |  |  |  |  |  |
| 17 | dispečink |  |  |  |  |  |  |
| 18 | komunikace vč. příjezdové, chodníky, zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |
| 19 | oplocení |  |  |  |  |  |  |
| 20 | venkovní osvětlení |  |  |  |  |  |  |
| 21 | terénní a sadové úpravy |  |  |  |  |  |  |
| 22 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 23 | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem za kanalizace** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM** |  |  |  |  |  |  |

M. j. = měrná jednotka

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

str. 5 – FP

**2.2. Parametry akce**

(v případě potřeby investor doplní další řádky)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název stoky** | **Délka stok dle SP (m)** | **Délka stok dle žádosti (m)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Vypracoval:

Datum:

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele:

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

str. 6 - FP

**2.3. Ukazatele akce**

**Název akce:**

**Investor:**

**NSTČ – celkem** (cena nesmí zahrnovat neuznatelné náklady): **mil. Kč**

**z toho:** na výstavbu ČOV: mil. Kč

na výstavbu čerpacích stanic: mil. Kč

na výstavbu kanalizačního řadu:mil. Kč

**Podílové ukazatele – přehled:**

**ČOV:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSTČ [mil. Kč] | EO [obyv.] | ukazatel [mil. Kč/EO] |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSTČ [mil. Kč] | přítok na ČOV [m3/den] | ukazatel [mil. Kč/(m3/den)] |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSTČ [mil. Kč] | BSK5 - přítok [kg/den] | ukazatel [mil. Kč/(kg/den)] |
|  |  |  |

**ČS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NSTČ [mil. Kč] | průtok ČS [l/s] | ukazatel [mil. Kč/(l/s)] |
|  |  |  |

Stoky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NSTČ [mil. Kč] | Délka celkem [km] | EO [obyv.] | ukazatel [mil. Kč/EO] |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| profil DN | extravilán nebo intravilán | **materiál** | NSTČ na daný DN  [mil. Kč] | délka řadu daného DN [km] | NSTČ na délku  [mil. Kč/km] |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Celkem za všechny profily:** | | |  |  |  |

Vypracoval:

Datum:

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele:

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

str. 7 - FP

**3 Ekonomická rozvaha**

**3.1. Přehled vstupních údajů, předpokladů výstavby a provozu**

*předkládá se na formulářích S 09 v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 560/2006 Sb.*

**3.2. Finanční rozvaha**

Finanční rozvaha obsahuje 2 varianty financování akce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VZI** | | | **Dotace** |
| **interní zdroje** | **komerční úvěr** | **ostatní** |
| **Varianta 1** | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| **varianta 2** | financování akce si investor vypočítá dále uvedeným způsobem | | | |

**Popis variant**

**Varianta č. 1:**

100%vl. zdrojů financovaných z komerčního úvěru

podmínky komerčního úvěru:

úrok 5 % p. a. - jednoduché úročení

- úrok z úvěru se platí ročně od okamžiku pořízení úvěru

splácení úvěru je zahájeno rok následující po dokončení akce v trvání 7- let

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rok | **[[1]](#footnote-1)x** | ukončení stavby | 1.rok splácení | 2.rok splácení | 3.rok splácení | 4.rok splácení | 5.rok splácení | 6.rok splácení | 7.rok splácení |
| 1 | NSTČ (EDS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VZI  (komerční úvěr=100 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | splátky úroků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | splátky úvěru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | skutečné VZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | rozdíl (6=2+3+4 -5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Varianta 2:**

**pro akce financované se státní dotací:**

Výši dotace si investor určí sám na základě rozboru přiložené majetkové situace za poslední tři roky tak, aby dotace kryla pouze prokázaný nedostatek okamžitých finančních zdrojů investora po dobu výstavby. Takto určená dotace může činit max. 75 % z NSTČ – viz Článek V. odst. (4) Pravidel, bez nákladů na rekonstrukce vodovodních řadů a na výstavbu vodovodních přípojek, které nejsou součástí vodního díla.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rok | **X** | x+1 | x+2 |
| 1 | NSTČ (EDS) |  |  |  |
| 2 | Dotace (50-75 %) |  |  |  |
| 3 | VZI (25-50 %) |  |  |  |
| 4 | Skutečné VZI |  |  |  |
| **5.** | **PODPORA STÁTU (DOTACE)** (5=1-4) |  |  |  |

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

str. 8 – FP

**3.3. Kalkulace, provozní náklady a jejich vliv na cenu vodohospodářské služby**

**Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro rok XXXX+1.**

IČ: Vlastník popřípadě provozovatel:

Dílčí část se samostatnou cenou:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řádek | **Náklady pro výpočet ceny pro stočné** | | | | | | | | |
| Nákladové položky | | Varianta č.1 | | | Varianta č.2 | | | |
| xxxx | xxxx+1 | Rozdíl | xxxx | | xxxx+1 | Rozdíl |
| Skuteč. | Kalkul. | Skuteč. | | Kalkul. |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| **1.** | **Materiál** | |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2 | -  odpadní voda předaná k čištění | |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3 | - chemikálie | |  |  |  |  | |  |  |
| 1.4 | - ostatní materiál | |  |  |  |  | |  |  |
| **2.** | **Energie** | |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 | - elektrická energie | |  |  |  |  | |  |  |
| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) | |  |  |  |  | |  |  |
| **3.** | **Mzdy** | |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1 | - přímé mzdy | |  |  |  |  | |  |  |
| 3.2 | - ostatní osobní náklady | |  |  |  |  | |  |  |
| **4.** | **Ostatní přímé náklady** | |  |  |  |  | |  |  |
| 4.1 | - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku | |  |  |  |  | |  |  |
| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | |  |  |  |  | |  |  |
| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | |  |  |  |  | |  |  |
| 4.4 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | |  |  |  |  | |  |  |
| 4.5 | - ostatní provozní náklady externí | |  |  |  |  | |  |  |
| 4.6 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | |  |  |  |  | |  |  |
| **5.** | **Finanční náklady** | |  |  |  |  | |  |  |
| **6.** | **Výrobní režie** | |  |  |  |  | |  |  |
| **7.** | **Správní režie** | |  |  |  |  | |  |  |
| **8.** | **Úplné vlastní náklady** | |  |  |  |  | |  |  |
| A | Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME | |  |  |  |  | |  |  |
| B | Pořizovací cena provozního hmotného majetku | |  |  |  |  | |  |  |
| C | Počet pracovníků | |  |  |  |  | |  |  |
| D | Voda pitná fakturovaná v mil. m3 | |  |  |  |  | |  |  |
| E | - z toho domácnosti v mil. m3 | |  |  |  |  | |  |  |
| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m3 | |  |  |  |  | |  |  |
| G | - z toho domácnosti | |  |  |  |  | |  |  |
| H | Voda srážková fakturovaná v mil. m3 | |  |  |  |  | |  |  |
| I | Voda odpadní čištěná v mil. m3 | |  |  |  |  | |  |  |
| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3 | |  |  |  |  | |  |  |
| K | Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3 | |  |  |  |  | |  |  |
| **9.** | **JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m-3** | |  |  |  |  | |  |  |
| Vypracoval:  Kontroloval:  Telefon: | |  | Datum:  Schválil:  (ředitel, statutární zástupce) | | | |  | | |

Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.

Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa.

VÚME = vybrané údaje majetkové a provozní evidence.

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

str. 9 – FP

**Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro rok XXXX+1.**

IČ: Vlastník popřípadě provozovatel:

Dílčí část se samostatnou cenou:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řádek | **Kalkulovaná cena pro stočné** | | | | |
| Text | Měrná jednotka | Poznámka | Varianta č. 1 | Varianta č. 2 |
| Kalkulace | Kalkulace |
| **1** | **2** | **2a** | **2b** | **3a** | **3b** |
| 10. | ÚVN | mil. Kč | ř. 8 |  |  |
| 11. | Kalkulační zisk | mil. Kč |  |  |  |
| 11.a | - podíl z ÚVN | % | ř.11/ř.10 |  |  |
| 11.b | - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku | mil. Kč |  |  |  |
| 12. | Celkem ÚVN + zisk | mil. Kč | ř.10 + ř.11 |  |  |
| 13. | Voda fakturovaná odpadní + srážková | mil. m3 | ř. F + H |  |  |
| 14. | CENA pro stočné | Kč.m-3 | ř.12/ř.13 |  |  |
| 15. | CENA pro stočné + DPH | Kč.m-3 |  |  |  |

Poznámka: ÚVN = úplné vlastní náklady.

**Kalkulace (výpočet) cen pro stočné pro rok XXXX+1 při použití dvousložkové formy stočného.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řádek | **Kalkulovaná cena pro stočné při dvousložkové formě** | | | | | | | |
| Text | | Měrná jednotka | | Poznámka | Varianta č. 1 | | Varianta č. 2 |
| Kalkulace | | Kalkulace |
| **1** | **2** | | **2a** | | **2b** | **3a** | | **3b** |
| 16. | Pevná složka – (ÚVN + zisk) | | mil. Kč | | z ř. 12 |  | |  |
| 16.a | - podíl z celkových ÚVN a zisku | | % | | ř.16/ř.12 |  | |  |
| 17. | Pohyblivá složka – (ÚVN + zisk) | | mil. Kč | | ř.12- ř.16 |  | |  |
| 17.a | - z toho: ÚVN | | mil. Kč | | ř 10\*(1-ř.16a) |  | |  |
| 17.b | : kalkulační zisk | | mil. Kč | | ř.17 - ř.17a |  | |  |
| 18. | Cena pohyblivé složky | | Kč.m-3 | | ř.17/ř.13 |  | |  |
| 19. | Cena pohyblivé složky + DPH | | Kč.m-3 | |  |  | |  |
| Parametry pevné složky podle § 32 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích (a, b, c) | | | | | |  | |  |
| Vypracoval:  Kontroloval:  Telefon: | |  | | Datum:  Schválil:  (ředitel, statutární zástupce) | | |  | |

**Prohlášení investora:**

Zavazujeme se, že po vybudování akce jako vlastník této infrastruktury zpracujeme na tuto část Plán financování obnovy kanalizace viz Vyhláška č. 428/2011 Sb.v aktuálním znění.

Dne:

Podpis a razítko statutárního zástupce investora:

Tabulka návrhu plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací: Příloha č. 6/b Pravidel MZe

str. 10 – FP

Č.j.: Razítko:

vlastníka a podpis statutárního zástupce:

Datum schválení:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence | **Hodnota jako součet hodnot položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence v mil. Kč**  na 2 desetinná místa | Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení. Výsledek Impairmentu v % | Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků | Délka potrubí v roce schválení plánu v km | Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací  v mil. Kč na 2 desetinná místa | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Vodovody, přiváděcí řady  + rozvodná vodovodní síť |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 3 | ++ |  |  |  |  |  |
| 4 | Úpravny vody  + zdroje bez úpravy |  |  |  | 0 | + |  |  |  |  |  |
| 5 | ++ |  |  |  |  |  |
| 6 | Kanalizace, přiváděcí stoky  + stoková síť |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 7 | ++ |  |  |  |  |  |
| 8 | Čistírny odpadních vod |  |  |  | 0 | + |  |  |  |  |  |
| 9 | ++ |  |  |  |  |  |
| 10 | Vodovody celkem |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kanalizace celkem |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CELKEM |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Celkem řádky 2, 4, 6, 8 + | | | | | + |  |  |  |  |  |
| 14 | Celkem řádky 3, 5, 7, 9 ++ | | | | | ++ |  |  |  |  |  |

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

str. 11- FP

**Poznámky k Tabulce návrhu plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací:**

**\*** **Obnovou je pro tento účel myšlena taková výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace, ČOV, kterou lze vymezit samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence (VÚME), případně jako inventárně vymezenou a sledovanou část majetku vlastníka, za účelem získání nové životnosti stavby i technologie a tím i zachování dobrého stavu celého systému vodovodu nebo kanalizace.**

+ Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky účelově určené pro obnovu tímto plánem).

++ Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.).

**3.4. Závěr**

V této části vyhodnotí investor předchozí postupy s cílem zjistit, které varianty financování předmětné stavby umožňují její výstavbu a její provozování při únosných cenách a zhodnotí zda má zajištěn dostatek vlatních zdojů k zajištění realizace akce. Dále investor v této části uvede požadovanou výši dotace (v mil. Kč na 3 desetiná místa).

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

str. 12- FP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Přehled příjmů a výdajů** (za poslední dva roky, pro aktuální rok a pro rok následující) | | | | | |  |  |  |  |
| **INVESTOR:** | **r-2** | **r-1** | **Aktuální rok r** | **r+1** |  | **r-2** | **r-1** | **Aktuální rok r** | **r+1** |
| **Příjmy** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** | **Výdaje** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** |
| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 | sl. 6 | sl. 7 | sl. 8 | sl. 9 | sl. 10 |
| Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti |  |  |  |  | Vodní hospodářství |  |  |  |  |
| Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti. |  |  |  |  | Zemědělství, lesy |  |  |  |  |
| Daň z příjmu právnických osob |  |  |  |  | Doprava |  |  |  |  |
| Daň z přidané hodnoty |  |  |  |  | Obchod |  |  |  |  |
| Správní poplatky |  |  |  |  | Školství |  |  |  |  |
| Místní poplatky |  |  |  |  | Zdravotnictví |  |  |  |  |
| Daň z nemovitostí |  |  |  |  | Kultura |  |  |  |  |
| Odvody příspěvkových organizací |  |  |  |  | Vnitřní správa |  |  |  |  |
| Neinvest. dotace ze SR-souhrn.dot. vztah |  |  |  |  | Práce a sociální věci |  |  |  |  |
| Ostatní rozpočtové příjmy |  |  |  |  | Místní hospodářství |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ostatní |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Neinvestiční výdaje c e l k e m |  |  |  |  |
| Přijaté úvěry, dluhopisy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tržby z prodeje, nájmu |  |  |  |  | Investiční výdaje c e l k e m |  |  |  |  |
| Investiční dotace ze SR c e l k e m |  |  |  |  | z toho vodovody a úpravny vody |  |  |  |  |
| z toho vodovody a úpravny vody |  |  |  |  | z toho kanalizace a čistírny odpad. vod |  |  |  |  |
| z toho kanalizace a čistírny odpad. vod |  |  |  |  | z toho ostatní |  |  |  |  |
| Investiční dotace ze státních fondů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investiční dotace z fondů EU |  |  |  |  | Kapitálové výdaje |  |  |  |  |
| Ostatní mimorozpočtové příjmy |  |  |  |  | Dluhová služba |  |  |  |  |
| Převod z rozpočtových účtů |  |  |  |  | Rozpočtový přebytek |  |  |  |  |
| **Příjmy celkem** |  |  |  |  | **Výdaje celkem** |  |  |  |  |
| *Datum:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Zpracoval:* |  |  |  |  | *Zkontroloval a schválil:* |  |  |  |  |

Příloha č. 6/b Pravidel MZe

str. 13 - FP

**5. Výpočet ukazatele dluhové služby**

Vyplní žadatel o dotaci - obec - podle výsledků rozpočtového hospodaření za předcházející rok.

Název a sídlo vykazující jednotky:

|  |
| --- |
|  |

# Ukazatele roku 20.…

tis. Kč na 2 des. Místa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo řádku | Název položky | Odkaz na rozpočtovou skladbu | Stav k 31. 12. sledovaného roku |
| 1 | daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 |  |
| 2 | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 |  |
| 3 | přijaté dotace - finanční vztah | položka 4112+4212 |  |
| 4 | **dluhová základna** | ř. 1 + ř. 2 + č. 3 |  |
| 5 | úroky | položka 5141 |  |
| 6 | splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 |  |
| 7 | splátky leasingu | položka 5178 |  |
| 8 | dluhová služba | ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 |  |
| 9 | **UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY** | ř. 8 děleno ř. 4 |  |

\*) Tento propočet má za cíl zahrnout mezi výdaje dluhové služby úměrnou část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli. V případě, že tedy např. obec emitovala dluhopis s šestiletou splatností splatný jednorázově, zahrne do tohoto řádku hodnotu jedné šestiny dlužné částky (bez ohledu na to, ve kterém roce bude jednorázová splátka provedena).

\*\*) Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu žadatele, přičemž rozhodná míra podílu dluhové služby činí 15 % v poměru k běžným příjmům žadatele o dotaci. Při překročení tohoto podílu uvést zdůvodnění, včetně výhledu na další roky. Současně doložit možnost financování akce při předpokládané dotaci ve výši cca 50% NSTČ.

Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované účelové dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, který rozhoduje o přiznání dotace.

V ………………………………. dne ………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Sestavil:  Telefon: Podpis: | Zkontroloval a schválil:  Telefon: Podpis: |

Příloha č. 7 Pravidel MZe

**Čestné prohlášení**

Adresa žadatele o dotaci: ………………………………………………………………….

Název akce: ……………………………………………………………………………..

Prohlašuji, že jsem se seznámil s PravidlyČeské republiky – Ministerstva zemědělství čj. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ včetně Obecných podmínek postupu investorů, a zavazuji se k jejich plnění.

Dále prohlašuji, že k dnešnímu dni nemáme na výše uvedenou akci (ani její část) podanou žádost o dotaci u jiného poskytovatele dotace.

Současně se zavazuji, že bez písemného souhlasu MZe odboru vodovodů a kanalizací nebudu na výše uvedenou akci podávat žádost o poskytnutí finanční podpory z jiných dotačních zdrojů.

Místo: …………………………… Datum: ….………………………….

Jméno, příjmení:………………. Funkce: …………………………….

Podpis: ………………………… Razítko:

Příloha č. 8 Pravidel MZe

**Metodika pro zpracování**

**Zprávy o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání státního rozpočtu**

předkládané MZe v souladu s § 6, vyhlášky č. 560/2006 Sb.

Obsah Zprávy o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání státního rozpočtu:

1. Zpráva o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání státního rozpočtu
   1. Přehled vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně změnových Rozhodnutí  
      o poskytnutí dotace
   2. Přehled dokladů o kolaudaci (kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas), rozhodnutí o zkušebním provozu nebo rozhodnutí o předčasném užívání
   3. Přehled plnění ukazatelů Rozhodnutí o poskytnutí dotace
   4. Zpráva o průběhu stavby
   5. Prohlášení
2. Vstupní data v rozsahu podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. (formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 160)
3. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně změnových Rozhodnutí o poskytnutí dotace (včetně podmínek)
4. Doklady o kolaudaci (kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas), rozhodnutí o zkušebním provozu nebo rozhodnutí o předčasném užívání
5. Seznam faktur včetně přiložených bankovních výpisů
6. Schválený Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
7. Další doklady (např. výsledky provedených kontrol)

Příloha č. 8 Pravidel MZe

**Zpráva o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání státního rozpočtu**

**na akci: „………………………………………“**

**Identifikační číslo EDS …………………………………**

**Investor:** Obec …………………………

                  IČO:

1.1 Přehled vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně uvedených změnových Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pokud byly vydány):

ze dne ……… čj. ……………………………………

ze dne ……… čj. ……………………………………

1.2. Přehled dokladů o kolaudaci (kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas), rozhodnutí o zkušebním provozu nebo rozhodnutí o předčasném užívání (čj. ………… ze dne…….).

**1.3 Tabulka plnění ukazatelů Rozhodnutí o poskytnutí dotace čj.: ….. ze dne ….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Hodnota dle Rozhodnutí** | **Hodnota dle skutečnosti** |
| **Termíny akce** | | |
| Termín realizace akce |  | *(uvede se datum nabytí právní moci)* |
| Termín předložení dokumentace k ZVA |  |  |
| **Parametry akce** | | |
| *Vodovodní řady (m)* |  |  |
| *Vodojem (m3)* |  |  |
| *ČS (ks)* |  |  |
| *Splašková kanalizace (m)* |  |  |
| *ČOV (kpl)* |  |  |
| *…* |  |  |
| **Investiční bilance (mil. Kč)** | | |
| Celkové NSTČ (609s) |  |  |
| Dotace (657s) |  |  |
| Vlastní zdroje (6679) |  |  |
| Dotace z kraje (6712) |  |  |

**1.4 Zpráva o průběhu stavby**

*(Zde se uvede stručný popis).*

*Pokud se výše uvedené ukazatele liší ve sloupci „Hodnota dle Rozhodnutí“ a „Hodnota dle skutečnosti“ uvede investor k těmto rozdílným údajům komentář.)*

Stavba byla zahájena dne ........  a odevzdána dne .........

Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením čj. ................. ze dne ............... vydaným..................

Kolaudační souhlas s užíváním stavby / Rozhodnutí o zkušebním provozu / Rozhodnutí o předčasném užívání bylo vydáno Městským úřadem v …. dne ……….. pod čj. .....................

Na stavbu bylo nově připojeno ……. obyvatel a bylo nově uzavřeno ……..odběratelských smluv.

**1.5. Prohlášení:**

Obec ……………. je/není plátcem DPH a na tuto akci uplatnila/neuplatnila odpočet DPH.

Kontrola MZe ČR, NKÚ a Finančního úřadu na danou akci byla/nebyla provedena. (pokud byla, uvede se, kdo kontrolu vykonal a kdy, výsledek kontroly, současně se doloží doklady o provedené kontrole).

V …………………… dne.......................................

Statutární zástupce: …………………. – (např. starosta obce) ............................................. (podpis + razítko)

1. x Aktuální rok

   Skutečné VZI = max. výše prostředků, které je investor schopen investovat [↑](#footnote-ref-1)